# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

| INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Federico | Gomez Lotero | 1085717866 | Diseño Mecánico |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Juan Sebastian | Flores Molina | 1081054047 | Programación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Kevin Andres | Chala Gonzalez | 1128904330 | Documentación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Mateo | Tabares Gil | 1087990038 | Diseño Electrónico |

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

# SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Autonomía Básica

# PLANEACIÓN

- Terminar el desarrollo e implementar un sistema eficiente de detección y decodificación de códigos QR, que permita al vehículo responder correctamente a los comandos recibidos.

- Optimizar el desempeño del sistema de lectura de códigos QR, minimizando errores de decodificación mediante pruebas en diferentes condiciones de iluminación y entorno.

- Garantizar el registro organizado y continuo de los avances del proyecto, mediante la elaboración y actualización periódica de la bitácora.

- Asegurar la integridad y disponibilidad de la información del proyecto, implementando mecanismos de respaldo que eviten la pérdida de datos y faciliten su seguimiento.

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES | PRESUPUESTO | RIESGOS POTENCIALES | ALTERNATIVAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detección de códigos QR | 26/03/26 | 10/04/26 | Computador, visual studio | Motor $37.020 llantas $16.770 | Errores en la decodificación de los códigos recibidos. | Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias. | Prueba documentada del vehículo respondiendo a comandos QR. | Juan Flórez, Kevin Chala |
| Bitácora | 06/04/2026 | 17/04/26 | Documento del proyecto | NA | Registros incompletos por falta de tiempo o seguimiento. | Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información. | Bitácora actualizada | Federico Gómez, Mateo Tabares |

# EJECUCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS | ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA | ESTADO DE ENTREGABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detección de códigos QR | 26/03/26 | 03/04/26 | Dificultad en la lectura bajo diferentes condiciones de iluminación, errores en reconocimiento | . Ajuste de parámetros de detección, mejora en iluminación y calibración del sistema | Finalizado | Juan Flórez, Kevin Chala |
| Pruebas de velocidad | 15/04/2026 | En progreso | Variabilidad en los tiempos de respuesta, posibles cuellos de botella en el sistema | Optimización del código, repetición de pruebas y análisis de rendimiento | En progreso | Grupo en General |
| Bitácora | 06/04/2026 | 17/04/26 | Falta de consistencia en algunos registros, omisión de detalles relevantes | Estandarización del formato de registro y revisión periódica de la información | Finalizado | Federico Gómez, Mateo Tabares |

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

Ajustes de camara

Código de detección de cámara

| MATERIALES | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO SIN IVA | IVA | COSTO TOTAL | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Federico Gómez Lotero | 40 | Horas | $1.400.000 |  | $1.400.000 | Encargado de la detección de obstáculos |
| Juan Sebastián Flórez Molina | 40 | Horas | $1.400.000 |  | $1.400.000 | Encargado de la Detección de códigos QR |
| Mateo Tabares Gil | 40 | Horas | $1.400.000 |  | $1.400.000 | Encargado de la bitácora y diseño de acta |
| Kevin Andrés Chala Gonzalez | 40 | Horas | $1.400.000 |  | $1.400.000 | Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo |
| Tatiana Oviedo | 8 | Horas | $1.200.000 |  | $1.200.000 | Consultas para diseño de bitácoras y actas |
| Carlos Andrés Rodríguez Pérez | 12 | Horas | $1.560.000 |  | $1.560.000 | Consultas para Desarrollo de uso de la cámara |
| Edward Andrés Gonzalez Ríos | 12 | Horas | $2.280.000 |  | $2.280.000 | Consultas para diseño electrónico |
| Espacio del laboratorio | 40 | Horas | $208.772 | $254.600 | $254.600 | Espacio para el desarrollo del proyecto |

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | APRENDIZAJES CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# OBSERVACIONES DOCENTES

| OBSERVACIÓN | FECHA | DOCENTE |
| --- | --- | --- |

# CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

| RESPONSABLE DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE CAMBIO | NÚMERO DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |