| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-001 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

| INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Federico | Gomez Lotero | 1085717866 | Diseño Mecánico |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Juan Sebastian | Flores Molina | 1081054047 | Programación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Kevin Andres | Chala Gonzalez | 1128904330 | Documentación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Mateo | Tabares Gil | 1087990038 | Diseño Electrónico |

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

SEMANA NO: 4 y 5

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Kevin Andres Chala Gonzalez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Diseño de chachis e investigación de código para las ruedas PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Formalizar y estructurar la propuesta del proyecto, definiendo claramente los alcances, materiales y metodología de trabajo.

- Iniciar el diseño del chasis del vehículo, realizando el ensamblaje básico y los acoples necesarios para su estructura principal.

- Investigar y analizar alternativas de programación para el control de las llantas, evaluando posibles métodos de conexión y funcionamiento.

- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.

- Evidenciar el progreso técnico del proyecto mediante descripciones detalladas y seguimiento continuo.

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-001 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES | PRESUPUESTO | RIESGOS POTENCIALES | ALTERNATIVAS | ENTREGABLE | RESPONSAB LE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño del chasis con acople a llantas | 23/02/26 | 03/03/26 | Fusión, computador. | Fusión $313.586 | Fallos en los encastres | NA | Chasis completo | Federico |
| Desarrollo de control básico de motores y llantas | 27/02/26 | 06/03/26 | Computador, visual studio | Visual Studio $922.314 | NA | NA | Primer código base | Juan Sebastian |
| Primeras conexiones electrónicas en llantas y motores | 02/03/26 | 06/03/26 | motor y llantas | Motor $37.020 llantas $16.770 | Fallos de conexión | Verificación de cableado | Motores y llantas con electronica basica | Mateo |
| Registró avances del proyecto | 23/02/26 | 06/03/26 | Documento del proyecto | NA | Falta de información o pruebas | NA | Bitácora actualizada | Kevin Andres |

EJECUCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS | ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA | ESTADO DE ENTREGABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→

→

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-001 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

→

→

| MATERIALES | CANT. | UNIDAD DE MEDID A | COSTO UNITARIO SIN IVA | IVA | COSTO TOTAL | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | APRENDIZAJES CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES DOCENTES

| OBSERVACIÓN | FECHA | DOCENTE |
| --- | --- | --- |

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

| RESPONSABLE DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE CAMBIO | NÚMERO DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |