| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-00 1 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

| INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Federico | Gomez Lotero | 1085717866 | Diseño Mecánico |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Juan Sebastian | Flores Molina | 1081054047 | Programación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Kevin Andres | Chala Gonzalez | 1128904330 | Documentación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Mateo | Tabares Gil | 1087990038 | Diseño Electrónico |

# FECHA DE ENTREGA (06/03/2026):

SEMANA NO: 6 y 7

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Kevin Andrés Chala Gonzalez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples, Diseño de la PCB, y Arranque inicial del vehículo

# PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Formalizar y estructurar la propuesta del proyecto, definiendo claramente los alcances, materiales y metodología de trabajo.

- Iniciar el diseño del chasis del vehículo, realizando el ensamblaje básico y los acoples

necesarios para su estructura principal.

- Diseñar la tarjeta de circuito impreso (PCB) para la integración y control de los componentes electrónicos del prototipo.

- Realizar pruebas de arranque inicial del vehículo para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.

- Evidenciar el progreso técnico del proyecto mediante descripciones detalladas y seguimiento continuo.

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-00 1 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES | PRESUPUESTO | RIESGOS POTENCIALES | ALTERNATIVAS | ENTREGABLE | RESPON SABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples | 23/02/26 | 03/03/26 | Fusión, computador, Impresora 3D PLA | Fusión $313.586 PLA $80.000 Impresora 3D $ 3.500.000 | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los archivos de diseño del chasis (modelos CAD), lo que puede generar errores en la fabricación, reprocesos o fallos en el producto final | Implementar control de versiones y copias de seguridad periódicas de los diseños, junto con restricciones de acceso únicamente al personal autorizado | Base completa | Federico Gómez |
| Arranque inicial del vehículo | 19/03/26 | 20/03/26 | Computador, visual studio | Visual Studio $922.314 | Pérdida o alteración del código fuente del sistema de arranque | Implementar control de versiones y acceso restringido al código | Primer código de arranque del vehículo | Juan Sebastián |
| Diseño de la PCB | 09/03/26 | 18/03/26 | diseño electrónico de la PCB | Fusión $313.586 | Pérdida o modificación no controlada de los archivos de diseño de la PCB | Realizar copias de seguridad periódicas y control de versiones de los diseños | Diseño de PCB | Mateo Tabares |
| Registró avances del proyecto | 16/03/26 | 20/03/26 | Documento del proyecto | NA | Falta de registro o pérdida de la información del progreso del proyecto | Mantener bitácoras digitales respaldadas y acceso controlado a la documentación | Bitácora actualizada | Kevin Andrés |

# EJECUCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES | PRESUPUESTO | RIESGOS POTENCIALES | ALTERNATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples |  |  |  |  |  |  |
| Arranque inicial del vehículo |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la PCB |  |  |  |  |  |  |
| Registró avances del proyecto |  |  |  |  |  |  |

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS: EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→

→

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRE INTEGRADOR | CÓDIGO | FI-F-00 1 |
| BITÁCORA | VERSIÓN | 2 |

→

→

| MATERIALES | CANT . | UNID AD DE MEDI D A | COSTO UNITARIO SIN IVA | IVA | COSTO TOTAL | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | APRENDIZAJ ES CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# OBSERVACIONES DOCENTES

| OBSERVACIÓN | FECHA | DOCENTE |
| --- | --- | --- |

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

| RESPONSABLE DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE CAMBIO | NÚME RO DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |