# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

| INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Federico | Gomez Lotero | 1085717866 | Diseño Mecánico |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Juan Sebastian | Flores Molina | 1081054047 | Programación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Kevin Andres | Chala Gonzalez | 1128904330 | Documentación |
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | ROL EN EL PROYECTO |
| Mateo | Tabares Gil | 1087990038 | Diseño Electrónico |

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

# SEMANA NO: 8 y 9

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Mateo Tabares Gil

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Autonomía Básica

# PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Realizar las pruebas electrónicas del vehículo, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas y componentes instalados.

- Implementar el sistema de detección de obstáculos, evaluando su precisión y respuesta ante diferentes escenarios de prueba.

- Investigar y aplicar la detección de códigos QR como método de control y comunicación del vehículo, analizando su integración con los demás sistemas.

- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES | PRESUPUESTO | RIESGOS POTENCIALES | ALTERNATIVAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio de pruebas electrónicas del vehículo | 25/03/2026 | 27/03/2026 | Multímetro, computador | Fusión $313.586 | Sobrecarga de voltaje que dañe los componentes electrónicos. | Probar cada módulo de forma individual antes de integrarlos. | N/A | Kevin Chala |
| Inicio de detección de obstáculos | 26/03/26 | 03/04/2026 | Computador, visual studio | Visual Studio $922.314 | El sensor no detecta correctamente los obstáculos a ciertas distancias. | Calibrar el sensor a diferentes distancias antes de las pruebas finales. | Código funcional del sistema de detección de obstáculos. | Federico Gómez |
| Detección de códigos qr | 26/03/26 | 03/03/26 | Computador, visual studio | Motor $37.020 llantas $16.770 | Errores en la decodificación de los códigos recibidos. | Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias. | Prueba documentada del vehículo respondiendo a comandos QR. | Juan Florez |
| Bitácora | 30/02/2026 | 06/03/26 | Documento del proyecto | NA | Registros incompletos por falta de tiempo o seguimiento. | Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información. | Bitácora actualizada | Mateo Tabares |

# EJECUCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS | ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA | ESTADO DE ENTREGABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . |  |  |

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

| MATERIALES | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO SIN IVA | IVA | COSTO TOTAL | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | APRENDIZAJES CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# OBSERVACIONES DOCENTES

| OBSERVACIÓN | FECHA | DOCENTE |
| --- | --- | --- |

# CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

| RESPONSABLE DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE CAMBIO | NÚMERO DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |